IZVRŠENJE

P R O G R A M A

održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

| Red. br. | N A Z I V | Novi plan III. Za 2015 | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta makadamskih puteva, bankine, popravak asfalta, cestovnih jaraka i propusta, sanacija klizišta i dr. | 500.000 | 381.808 | 76 |
| 2. | Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba | 200.000 | 148.165 | 74 |
| 3. | Održavanje javnih i zelenih površina | 220.000 | 213.854 | 97 |
| 4. | Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu | 55.000 | 47.409 | 86 |
| 5. | Popravak i nabava autobusnih kućica | 63.000 | 54.487 | 86 |
| 6. | Energetska obnova kuća – sufinanciranje | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zbrinjavanje otpada, čišćenje smetlišta i gospodarenje otpadom | 120.000 | 10.329 | 8 |
| 8. | Moslavina d.o.o. sanacija komunalne deponije | 50.000 | 16.322 | 32 |
| 9. | Postavljanje gromobrana na pučki dom u Vidrenjaku | 25.000 | 19.965 | 0 |
|  | UKUPNO: (1+9) | 1.233.000 | 892.339 | 72 |

IZVRŠENJE

P R O G R A M A

izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

| Red. br. | N A Z I V | Novi plan III. za 2015. | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asfaltiranje cesta | 910.000 | 807.613 |  |
|  | - Velika Ludina – Cvjetna ulica | 0 | 0 | 0 |
|  | - ŽC 3158 Okoli | 850.000 | 807.613 | 95 |
|  | - Dio ulice Gaj | 60.000 | 0 | 0 |
|  | - Putevi na kraju Obrtničke ulice | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Izgradnja kanalizacije | 15.000 | 0 | 0 |
| 3. | Uređenje domova | 314.000 | 232.555 | 74 |
|  | - Dom Vidrenjak – izmjena pokrova | 88.000 | 87.406 | 99 |
|  | - Dom Kompator – proširenje i uređenje | 88.000 | 9.730 | 11 |
|  | - Dom Grabrov Potok – sanitarni čvor i izmj. stolarije | 50.000 | 47.513 | 95 |
|  | -Uređenje vatrogasnog doma Vidrenjak | 88.000 | 87.906 | 99 |
|  | UKUPNO (1+2+3): | 1.239.000 | 1.040.168 | 83 |

IZVRŠENJE

P R O G R A M  A

zaštite od požara

| Red. br. | N A Z I V | Novi plan III. za 2015. | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vatrogasna zajednica Općine V. Ludina |  |  |  |
|  | - transferi VZO V. Ludina | 140.000 | 140.000 | 100 |
|  | - oprema za vatrogasna društva | 0 | 0 | 0 |
|  | - naknade zapovjedniku i zamjeniku zapovjednika Središnjeg DVD-a Vidrenjak | 32.000 | 31.800 | 99 |
|  | - naknada vatrogascima za izlazak na požar | 10.000 | 10.000 | 100 |
|  | - Ostali troškovi | 0 |  | 0 |
|  | UKUPNO: | 182.000 | 181.800 | 99 |

IZVRŠENJE

P R O G R A M A

javnih potreba u zdravstvu

| Red. br. | N A Z I V | Plan III 2015. (u kn) | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sredstva za provođenje preventivno-sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih i poslovnih objekata (deratizacija) | 32.000 | 30.797 | 96 |
| 2. | Nadzor nad provedbom deratizacije | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Troškovi prijevoza za djelatnika koji obavlja poslove laboratorijskih pretraga u ambulanti Velika Ludina | 24.000 | 24.000 | 100 |
|  | U K U P N O: | 56.000 | 54.797 | 97 |

IZVRŠENJE

P R O G R A M  A

javnih potreba u financiranju

predškolskog odgoja

| Red. br. | N A Z I V | Novi plan III za 2015. | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dječji vrtić Ludina |  |  |  |
| 1. | Sredstva za redovnu djelatnost |  |  |  |
|  | - rashodi za zaposlene | 666.300 |  |  |
|  | - materijalni rashodi | 102.500 |  |  |
|  | U K U P N O : | 768.800 | 736.661 | 95 |

IZVRŠENJE

P R O G R A M  A

javnih potreba iznad standarda

u osnovnom školstvu

| Red. br. | N A Z I V | Plan III 2015. (u kn) | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Osnovna škola Ludina |  |  |  |
|  | - Sufinanciranje školske kuhinje | 100.000 | 78.133 | 78 |
|  | - Pomoćnici u nastavi | 10.000 | 0 | 0 |
|  | - Ostale tekuće donacije | 10.000 | 5.860 | 58 |
|  | UKUPNO: | 120.000 | 83.993 | 69 |

| Red. br. | N A Z I V | Plan III 2015. (u kn) | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stipendije učenicima i studentima |  |  |  |
|  | - stipendije i školarine | 100.000 | 91.800 | 91 |
|  | - sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata i smještaja u dom | 135.000 | 128.266 | 95 |
|  | U K U P N O : | 235.000 | 220.066 | 93 |

IZVRŠENJE

P R O G R A M A

javnih potreba u kulturi

| Red. br. | N A Z I V | Plan III 2015. (u kn) | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Knjižnica i čitaonica Velika Ludina |  |  |  |
|  | Sredstva za redovnu djelatnost |  |  |  |
|  | - rashodi za zaposlene | 94.000 |  |  |
|  | - materijalni rashodi | 75.500 |  |  |
|  | - financijski rashodi | 1.500 |  |  |
|  | - nabava knjiga | 15.000 |  |  |
|  | UKUPNO: | 186.000 | 152.997 | 82 |
|  | Sakralni objekti |  |  |  |
|  | - Uređenje crkve u Velikoj Ludini | 100.000 | 100.000 | 100 |
|  | UKUPNO: | 100.000 | 100.000 | 100 |
|  | KUD „Mijo Stuparić“ Velika Ludina |  |  |  |
|  | - očuvanje kulturne baštine | 20.000 | 20.000 | 100 |
|  | UKUPNO: | 20.000 | 20.000 | 100 |

IZVRŠENJE

P R O G R A M A

javnih potreba u sportu

| Red. br. | N A Z I V | Plan III. 2015. (u kn) | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NK Sokol |  |  |  |
|  | - troškovi za organizaciju utakmica, nabavu sportske opreme, troškovi za suce, naknade voditeljima i ostali troškovi | 200.000 | 200.000 | 100 |
|  | Rukometni klub Moslavac | 12.500 | 12.500 | 100 |
|  | Rukometni klub „Laurus“ Velika Ludina | 12.500 | 12.500 | 100 |
|  | UKUPNO: | 225.000 | 225.000 | 100 |

IZVRŠENJE

P R O G R A M  A

javnih potreba u socijalnoj skrbi

| Red. br. | N A Z I V | Plan III. 2015. (u kn) | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva | 40.500 | 39.886 | 98 |
| 2. | Jednokratne novčane pomoći | 120.000 | 39.900 | 33 |
| 3. | Oprema za novorođenčad (2.000 kn po djetetu) | 60.000 | 58.000 | 96 |
|  | UKUPNO: | 220.500 | 137.786 | 62 |

###### IZVRŠENJE

P R O G R A M A

humanitarne skrbi kroz udruge građana

| Red. br. | N A Z I V | Plan III. 2015. (u kn) | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Udruženje slijepih | 3.000 | 3.000 | 100 |
|  | UHVIBDR Ogranak Velika Ludina | 15.000 | 15.000 | 100 |
|  | Društvo multiple-skleroze SMŽ | 3.000 | 0 | 0 |
|  | Udruga OSI s invaliditetom | 3.000 | 3.000 | 100 |
|  | Udruga za rehabilitaciju i resocijalizaciju duševnih bolesnika Bolnice Popovača | 2.000 | 2.000 | 100 |
|  | Športsko ribolovna udruga „Šaran“ | 5.000 | 5.000 | 100 |
|  | Hrvatska Gorska služba spašavanja | 5.000 | 5.000 | 100 |
|  | Ostale udruge | 30.000 | 16.000 | 53 |
|  | UKUPNO: | 66.000 | 49.000 | 74 |
|  | Crveni Križ Kutina |  |  |  |
|  | Služba traženja | 4.000 | 4.000 | 100 |
|  | Redovna djelatnost | 21.000 | 21.000 | 100 |
|  | UKUPNO: | 25.000 | 25.000 | 100 |

IZVRŠENJE

P R O G R A M  A

udruge građana Općine Velika Ludina

| Red. br. | N A Z I V | Plan III. 2015. (u kn) | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Voćari i vinogradari Moslavine | 20.000 | 10.000 | 50 |
|  | UKUPNO: | 20.000 | 10.000 | 50 |